## Slide 1: Sistema Unificado para la Gestión de Donaciones y Voluntariado en la Fundación Sarmiento Meza. (Plataforma FUNSAMEZ)
Clasificación de la información: Pública reservada

## Slide 2: Sistema Unificado para la Gestión de Donaciones y Voluntariado en la Fundación Sarmiento Meza. (Plataforma FUNSAMEZ)
Clasificación de la información: Pública reservada
APRENDICES
Sebastián Becerra
Yorgeliz Villamarin
Valentina Flórez
Jorge Palacio
Marzo 2026

## Slide 3
l. FORMULACION DEL PROYECTO

## Slide 4: Planteamiento del Problema
En Funsamez no existe un sistema unificado para gestionar donaciones y voluntariado, esto provoca:
Gestión dispersa en sus redes sociales.
Perdida de oportunidades de donación.
Falta de seguimiento y transparencia.
Mala asignación de voluntarios según sus habilidades e intereses.
Solución: Implementar una plataforma tecnológica que centralice la gestión de donaciones, voluntarios y reportes en tiempo real.

## Slide 5: Justificación
Se propone implementar una plataforma de software integral que consolide la administración de voluntarios, una base de donantes y voluntarios.
Necesidad Solución
Información dispersa Unificación en un solo sistema
Mala asignación de voluntarios Caracterización por roles y habilidades
Decisiones lentas Datos centralizados yen tiempo real
Desconfianza de donantes Transparencia y reportes organizados
Riesgos de datos sensibles Datos protegidos

## Slide 6: Objetivo General
Desarrollar e implementar una plataforma que optimice la gestión de voluntarios y donaciones de la Funsamez, mejorando la eficiencia, transparencia e impacto social.

## Slide 7: Objetivos Específicos
Del proyecto:
Gestión y asignación de voluntarios por habilidades
Captación transparente de donaciones
Coordinación eficiente de actividades y recursos
Transparencia en el uso de donaciones
Mayor participación comunitaria
Del Sistema:
Plataforma digital unificada
Inscripción y perfilamiento de voluntarios
Gestión automatizada de donaciones
Comunicación por notificaciones interactivas
Protección de datos personales y financieros
Interfaz intuitiva y multidispositivo

## Slide 8: Alcance
Registro de voluntarios con perfil (habilidades, intereses y disponibilidad).
Asignación automática de voluntarios a proyectos.
Gestión centralizada (voluntarios, campañas y convocatorias).
Sistema de convocatorias con formularios dinámicos.
Módulo de donaciones con múltiples métodos de pago.
Reportes para garantizar transparencia financiera.
Interfaz fácil de usar y accesible.

## Slide 9: Riesgos
Deserción de integrantes del equipo.
Abandono del proyecto por parte de FUNSAMEZ.
Pérdida o daño de equipos tecnológicos.
Fallos de software en etapas de entrega.
Incumplimiento del cronograma.
Resistencia al cambio por parte de FUNSAMEZ.
Problemas de escalabilidad con el aumento de usuarios.
Expectativas excesivas de los interesados.
Incompatibilidad con herramientas existentes.

## Slide 10: Restricciones
Tiempo limitado de desarrollo (24 meses).
Equipo mínimo de 4 desarrolladores capacitados.
Dependencia de hardware para su funcionamiento.
Integración obligatoria con sistemas existentes.
Accesibilidad para todo tipo de usuarios.
Cumplimiento de normas de protección de datos.
Límites de rendimiento y escalabilidad.
Restricciones en mantenimiento y cumplimiento de estándares.

## Slide 11: Cronograma

## Slide 12
II.ANALISIS

## Slide 13: Ingeniería de Requisitos
Elicitación de requisitos
Fuentes identificadas
Junta directiva y estatutos de FUNSAMEZ
Procesos internos de voluntariado, donaciones y proyectos
Grupo de juventudes, red de emprendedores y redes sociales
Técnicas e instrumentos para elicitar
3 encuestas: información general, historias de usuario y priorización de requisitos
2 entrevistas con directivos (presencial y virtual)
Entrevista estructurada pendiente para validación

## Slide 14: Matriz Stakeholders

## Slide 15: Herramienta para la Captura de Requisitos

## Slide 17: Requerimientos Funcionales

## Slide 18: Requerimientos no Funcionales

## Slide 19: Técnica de Priorización de Requisitos
Resultado de la Priorización para las Historias de Usuario

## Slide 20
lll. DISEÑO

## Slide 21: Casos de Usos

## Slide 22: Casos de Usos tablas

## Slide 23: Casos de Usos tablas

## Slide 24: Mockups

## Slide 26: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

## Slide 27: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS – TABLA

## Slide 28: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS – TABLA

## Slide 29
lll. Desarrollo

## Slide 30: SOFTWARE USADO

## Slide 31
lll. IMPLEMENTACIÓN

## Slide 32: SOFTWARE USADO